«14»   марта  2016 г.                                                                                      № 131

ПРИКАЗ

О внедрении АС «Сетевой Город. Образование»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. № 1993-р "Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг,  предоставляемых в электронном виде", на основании письма Министерства образования и науки Челябинской области от 10.03.2016г №165 «О внедрении системы АС СГО»  и с целью организации работы по внедрению  автоматизированной системы "Сетевой город. Образование"

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Осуществить внедрение  автоматизированной системы «Сетевой город. Образование» в образовательную систему Кунашакского муниципального района с 17.03.2016 г.

- Утвердить план внедрения автоматизированной системы «Сетевой город. Образование» в образовательную систему Кунашакского муниципального района (приложение 1).

- Обеспечить доступ к автоматизированной системе «Сетевой город. Образование» сотрудникам Управления образования администрации Кунашакского муниципального района (приложение 2).

- Назначить муниципальным координатором по внедрению АС «Сетевой город. Образование» методиста по информационным технологиям Гилязову Р.М.

- Всем руководителям общеобразовательных организаций (кроме МКОУ «Аминевская ООШ», МКОУ «Саринская СОШ», МБОУ «Кунашакская СОШ»)

5.1. организовать работу по внедрению  автоматизированной системы "Сетевой город. Образование" в своей образовательной организации;

5.2 предоставить в Управление образования администрации Кунашакского муниципального района документы (письмо Министерства образования и науки Челябинской области № 165 от 10.03.2016г  п.1.4., 1.6.).

- Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Руководитель Управления образования администрации

Кунашакского   муниципального района                                      Каряка В.И.

Исп. Гилязова Р.М.

2-00-71

Разослать: ОО, в дело, исполнителю, на сайт

Приложение 1

к приказу Управления образования

от «14» марта 2016 г. № 131

План внедрения

автоматизированной системы  «Сетевой город. Образование» (АС «СГО»)

в образовательных организациях Кунашакского муниципального района

| № | Наименование | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Формирование нормативно-правовой базы по внедрению АС «СГО» |
| 1.1. | Заключение договоров: договор на передачу неисключительных прав на использование АС «Сетевой город. Образование» договор о поручении обработки персональных данным третьим лицам | Март, 2016 года | Управление образования, образовательные организации |
| 1.2. | Приказ о внедрении АС «СГО» | Март, 2016 года | Управление образования, образовательные организации |
| 1.3. | Приказ о назначении координатора по внедрению АС «СГО» | Март, 2016 года | Управление образования, образовательные организации |
| 1.4. | Положение об АС «СГО» | Март, 2016 года | Образовательные организации |
| 1.5 | Инструкции для руководителя, координатора, заместителей директора, классного руководителя, секретаря, родителей по вводу данных и обмену информацией в АС «СГО» | Март, 2016 года | Образовательные организации |
| 1.6 | Заполнение пакета документации по обработке персонал данных с использованием системы АС «СГО»: пакет ОРД (организационно распорядительная документация) получение письменного согласия работников школ на размещение персональных данных в системе АС «СГО» получение письменного согласия родителей на размещение персональных данных и данных их детей в системе АС «СГО» | Март, 2016 года | Образовательные организации |
|  | Организационно-методическая деятельность |
| 2.1 | Подготовка списков учащихся и сотрудников для импорта в систему | до 20 марта 2016 года | Образовательные организации |
| 2.2 | Обучающий вебинар для координаторов МОУО и образовательных организаций «Мастер ввода данных» | 17 марта 2016 года | ГБУ ДПО РЦОКИО |
| 2.3 | Обучающий вебинар для координаторов МОУО и образовательных организаций «Сведения о школе», «Движение» | 31 марта 2016 года | ГБУ ДПО РЦОКИО |
| 2.4 | Обучающий вебинар для координаторов МОУО и образовательных организаций «Закрытие текущего и формирование нового учебного года» | 14 апреля 2016 года | ГБУ ДПО РЦОКИО |
| 2.5 | Обучающий вебинар для координаторов МОУО и образовательных организаций «Открытие нового учебного года. Знакомство с обновленным интерфейсом АС «Сетевой город. Образование» версия 3.0. Заполнение форм ОШ» | 1-я неделя сентября 2016 года | ГБУ ДПО РЦОКИО |
| 2.6 | Обучающий вебинар для координаторов МОУО и образовательных организаций «Формирование учебного плана» | 3-я неделя сентября 2016 года | ГБУ ДПО РЦОКИО |
| 2.7 | Обучающий вебинар для координаторов МОУО и образовательных организаций «Составление школьного расписания в системе АС СГО» | 1-я неделя октября 2016 года | ГБУ ДПО РЦОКИО |
| 2.8 | Обучающий вебинар для координаторов МОУО и образовательных организаций «Выставление итоговой и текущей успеваемости и посещаемости. Ведение и заполнение КТП» | 3-неделя октября 2016 года | ГБУ ДПО РЦОКИО |
| 2.9 | Обучающий вебинар для координаторов образовательных организаций в работе с АС «СГО» «Формирование сводной отчетности» | 1-неделя ноября 2016 года | ГБУ ДПО РЦОКИО |
| 2.11 | Обучающий вебинар для координаторов МОУО «Возможность формирования отчетов» | 3-я неделя ноября 2016 года | ГБУ ДПО РЦОКИО |
| 2.12 | Консультации для пользователей системы АС «СГО» | Постоянно | ГБУ ДПО РЦОКИО |
|  | Организация работы в системе АС «СГО» |
| 3.1 | Ввод основных данных в «Мастере ввода данных»: 1)создание учебного года 2)список сотрудников 3)создание списка предметов, преподаваемых в школе 4)профили (специализации) учебного плана 5)предельные нагрузки учебного плана 6)типы учебных периодов 7)создание и редактирование классов 8) смена пароля администратора системы | 17 марта 2016 года | Образовательные организации |
| 3.2 | Сведения о школе. Движение. Сведения о школе Карточка образовательного учреждения Права доступа Региональные и школьные настройки. Информационные возможности (почта, форум, объявления, документы) Заполнение и редактирование карточек сотрудников, учащихся и родителей Движение Импорт списка учащихся по классам Создание приказов о движении учащихся в течение учебного года | 31 марта 2016 года | Образовательные организации |
| 3.3 | Закрытие текущего и формирование нового учебного года Создание приказов о движении учащихся по завершению учебного года Особенности зачисления и выбытия в летний период | 14 апреля 2016 года | Образовательные организации |
| 3.4 | Открытие нового учебного года в АС «СГО». -Движение -Карточка -Формы ОШ -Школьные ресурсы - Учебные материалы Знакомство с обновленным интерфейсом АС «Сетевой город. Образование» (версия 3.0) Заполнение форм ОШ» | 1-я неделя сентября 2016 года |  |
| 3.5 | Формирование учебного плана -Учебный год и периоды -Школьная компонента -Профили -Предельная и недельная нагрузка -Предметы и деление на подгруппы -Индивидуальный учебный план | 3-я неделя сентября 2016 года | Образовательные организации |
| 3.6 | Составление школьного расписания в системе -Создание расписания -Импорт расписания -Редактирование расписания | 1-я неделя октября 2016 года | Образовательные организации |
| 3.7 | Выставление итоговой и текущей посещаемости и успеваемости. Ведение и заполнение КТП: -Ведение и заполнение классного журнала -Импорт КТП -Редактирование КТП | 3-неделя октября 2016 года | Образовательные организации |
| 3.8 | Формирование сводной отчетности для ответственных образовательных организаций | 1-неделя ноября 2016 года | Образовательные организации |
| 3.9 | Формирование сводной отчетности для специалистов управления образования | 3-я неделя ноября 2016 года | Управление образования |
| 4. | Мониторинг: |
| 4.1. | «Мастер ввода данных» | до 30 марта 2016 года | ГБУ ДПО РЦОКИО |
| 4.2 | Мониторинг наполняемости класса | до 25 апреля 2016 года | ГБУ ДПО РЦОКИО |
| 4.3 | Закрытие и открытие текущего учебного года и переход на новый учебный год | до 5 сентября 2016 года | ГБУ ДПО РЦОКИО |
| 4.4 | Ведение электронных форм дневников и журналов | ноября, 2016 года | ГБУ ДПО РЦОКИО |

Приложение 2

к приказу Управления образования

от «14» марта 2016 г. №

### Список сотрудников Управления образования, имеющих доступ к Автоматизированной системе «Сетевой город. Образования»

- Каряка В.И. – руководитель Управления образования;

- Макмулова А.Р. – заместитель руководителя Управления образования;

- Гилязова Р.М. – методист по информационным технологиям;

- Габдуллина Э.Ж.  – ведущий специалист по дошкольному образованию;

- Абдрахманова Н.В. – юрисконсульт Управления образования;

Зайнуллин Р.Р. – программист Управления образования.

# Text boxes

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ  КУНАШАКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

465730, с.Кунашак, ул. Ленина, 103 Тел. (35148) 3-13-06