«14»   марта  2016 г.                                                                                                      № 132

ПРИКАЗ

О внедрении системы «Е-услуги. Образование»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. № 1993-р "Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг,  предоставляемых в электронном виде", на основании письма Министерства образования и науки Челябинской области от 10.03.2016г №166 «О внедрении системы Е-услуги.Образование»  и с целью организации работы по внедрению  информационных систем «Е-услуги.Образование» и АС  "Сетевой город. Образование" (модуль «Дошкольная образовательная организация»

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Осуществить внедрение  информационных систем «Е-услуги.Образование» и АС  "Сетевой город. Образование" (модуль «Дошкольная образовательная организация») в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования с 16.03.2016г.

- Утвердить план внедрения информационных систем «Е-услуги.Образование» и АС  "Сетевой город. Образование" (модуль «Дошкольная образовательная организация») в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования (приложение 1).

- Обеспечить доступ к информационным системам «Е-услуги.Образование» и АС  "Сетевой город. Образование" (модуль «Дошкольная образовательная организация») сотрудникам Управления образования администрации Кунашакского муниципального района (приложение 2).

- Назначить муниципальным координатором по внедрению информационных систем «Е-услуги.Образование» и АС  "Сетевой город. Образование" (модуль «Дошкольная образовательная организация») программиста Управления образования Зайнуллина Р.Р.

- Всем руководителям образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования

5.1. организовать работу по внедрению  информационных систем «Е-услуги.Образование» и АС  "Сетевой город. Образование" (модуль «Дошкольная образовательная организация») в своей образовательной организации;

5.2 предоставить в Управление образования администрации Кунашакского муниципального района документы (письмо Министерства образования и науки Челябинской области № 166 от 10.03.2016г  п.1.4., 1.6.).

- Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Руководитель Управления образования администрации

Кунашакского   муниципального района                                               Каряка В.И.

Исп. Гилязова Р.М.

2-00-71

Разослать: ОО, в дело, исполнителю, на сайт

Приложение 1

к приказу Управления образования

от «14» марта 2016 г. № 132

План внедрения

систем «Е-услуги. Образование», АС СГО (модуль «Дошкольная образовательная организация»)

| № | Наименование | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Формирование нормативно-правовой базы |
| 1.1. | Заключение договоров | март, 2016г. | Управление образования |
| 1.2. | Подготовка списка образовательных организаций для регистрации в информационных системах | до 4 марта 2016 года | Управление образования |
|  | Организационная деятельность |
| 2.1 | Подготовка списков воспитанников и сотрудников для импорта в систему АС СГО (модуль «ДОО») | до 20 марта 2016 года | Образовательные организации |
| 2.2 | Подготовка списков очередников для импорта в систему «Е-услуги. Образование» | до 25 марта 2016 года | Управление образования ГБУ ДПО РЦОКИО |
| 2.3 | Внедрение системы АС СГО (модуль «Дошкольная образовательная организация»): Проведение семинаров (в режиме вебинаров) по внедрению информационной системы: «Мастер ввода данных» «Организация движения в системе» | 16 марта 2016 года 23 марта 2016 года | ГБУ ДПО РЦОКИО |
| 2.4 | Внедрение системы «Е-услуги. Образование»: Проведение семинаров (в режиме вебинаров) по внедрению информационной системы: «Функциональные возможности системы. Муниципальные настройки системы» «Организация процедуры комплектования в системе» | 22 марта 2016 года 8 апреля 2016 года | ГБУ ДПО РЦОКИО |
| 2.5 | Импорт очередников в систему «Е-услуги. Образование» | до 25 марта 2016 года | ГБУ ДПО РЦОКИО |
| 2.6 | Консультации для пользователей систем «Е-услуги. Образование» и АС СГО | Постоянно | ГБУ ДПО РЦОКИО |
|  | Организация работы в системах |
| 3.1 | Системы АС СГО (модуль «Дошкольная образовательная организация»): Ввод основных данных в «Мастере ввода данных»: 1)создание учебного года 2)импорт списка сотрудников 3)создание списка предметов, преподаваемых в школе 4)профили (специализации) учебного плана 5)предельные нагрузки учебного плана 6)типы учебных периодов 7)создание и редактирование возрастных групп 8)смена пароля администратора системы Сведения о школе. Движение. Сведения о школе Карточка образовательного учреждения Заполнение и редактирование карточек сотрудников, учащихся и родителей Движение Импорт списков воспитанников по возрастным группам Создание приказов о движении учащихся в течение учебного года | до 23 марта 2016 года до 29 марта 2016 года | Образовательные организации Образовательные организации Управление образования |
| 3.2 | Система «Е-услуги. Образование»: Муниципальные настройки системы: Настройки системы на уровне муниципалитета Справочник образовательных программ Справочник возрастных групп Справочник образовательных организаций Справочник льготных категорий Организация работы с системой: Регистрация заявлений Утверждение и постановка в очередь Распределение и направление в ДОО Работа с реестрами Получение отчетов | до 25 марта 2016 года с 25 марта 2016 года | Управление образования |
|  | Установление соответствия между образовательными организациями в системе «Е-услуги. Образование» и АС СГО. Синхронизация данных. | 30 марта 2016 года | ГБУ ДПО РЦОКИО |
|  | Мониторинг: |
| 5.1. | «Мастер ввода данных» | 23 марта 2016 года | ГБУ ДПО РЦОКИО |
| 5.2 | Мониторинг наполняемости возрастных групп | 30 марта 2016 года | ГБУ ДПО РЦОКИО |

Приложение 2

к приказу Управления образования

от «14» марта 2016 г. № 132

### Список сотрудников Управления образования, имеющих доступ к Автоматизированной системе «Сетевой город. Образования»

- Каряка В.И. – руководитель Управления образования;

- Макмулова А.Р. – заместитель руководителя Управления образования;

- Гилязова Р.М. – методист по информационным технологиям;

- Габдуллина Э.Ж.  – ведущий специалист по дошкольному образованию;

- Абдрахманова Н.В. – юрисконсульт Управления образования;

Зайнуллин Р.Р. – программист Управления образования.

# Text boxes

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ  КУНАШАКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

465730, с.Кунашак, ул. Ленина, 103 Тел. (35148) 3-13-06